|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БашKортостан Республикаһы**  **Шаран районы Муниципал районының**  **Түбәнге Ташлы ауыл Советы ауыл**  **биләмәһе хакимиәте башлы‰ы**  Түбән Ташлыауылы, тел.(34769) 2-51-49 | ШаранГерб цветной | **Глава сельского поселения**  **Нижнеташлинский сельсовет**  **Муниципального района Шаранский район**  **Республики Башкортостан**  с. Нижние Ташлы, тел.(34769) 2-51-49 |

**БОЙОРОК № 14 РАСПОРЯЖЕНИЕ**

15 март 2021 й. 15 марта 2021 г

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2021 года.**

На основании постановления главы администрации муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан № П-40/1 от 04 марта 2021 года в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводка, обеспечения защиты населения и объектов экономики:

1. Создать комиссию для организации работ по борьбе с паводком и

ликвидации чрезвычайных ситуации в следующем составе:

Председатель комиссии: Гарифуллина Г.С. -глава сельского поселения

Заместитель председателя: Шакирова Р.З.-управляющий делами

Члены комиссии: Фаттахов Д.М.-староста с.Верхние Ташлы

Исламова Р.Х.- староста с.Нижние Ташлы

Шайсултанов Т.С.- староста с.Новоюзеево

Ялиев Л.Х.- депутат Совета сельского поселения

Корнев В.И.- руководитель структурного подразделения филиала МБОУ им Ибрагима Абдуллина с.Зириклы- ООШ. с.Нижние Ташлы

Гирфанова А.Г - старший воспитатель ДОУ с.Нижние Ташлы»

Харисова З.М.- заведующая Новоюзеевским ФП.

Ихсанова З.Ш.- заведующая Нижнеташлинским ФАП.

Насибуллина И.И.-руководитель клубного формирования СДК с.Нижние Ташлы.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску льда и половодья по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Нижнеташлинский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

3. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения: Г.С.Гарифуллина

Приложение №1

к распоряжению

главы сельского поселения

Нижнеташлинский сельсовет

от 15 марта 2021 года № 13

П Л А Н

мероприятий по проведению паводка 2021 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Провести заседание КЧС с приглашением руководителей учреждений, организаций по вопросу подготовки к паводку | до 17 марта 2021 года | Гарифуллина Г.С. |
| 2 | Провести инструктирование членов комиссии  и всех работников администрации | до 17 марта 2021 года | Шакирова Р.З. |
| 3 | Организовать очистку от снега с крыш зданий  и сооружений, вокруг производственных.  социальных объектов и складов. | до 20 марта 2021 года | Корнев В.И.  Гирфанова А.Г.  Насибуллина И.И. |
| 4 | Обеспечение безопасного пропуска воды на водных объектах (прудах): проверить состояние плотин, водопропускных труб, мостов. | до 20 марта 2021 года | КашафутдиновД.МИП Глава КФХ Шабиев Д.Р. |
| 5 | Организация дежурства у реки Сюнь | с началом паводка при угрозе наводнения | Гарифуллина Г.С. |
| 6 | Провести инструктажи с воспитанниками, учащимися и их родителями | до 25 марта 2021 года | Корнев В.И.  Гирфанова А.Г. |
| 7 | На период прохождения ледохода организовать из числа учителей, общественности, родителей дежурство на реках вблизи населенных пунктов. | с началом паводка | Корнев В.И.  Гирфанова А.Г. |
| 8 | Организация оперативного контроля за зонами возможного подтопления | с началом паводка | Гарифуллина Г.С. |
| 9 | В случае необходимости выделения техники для устранения угрозы паводка | в период паводка | ИП Шайсултанов Т.С |
| 10 | Разъяснительная работа по паводку с населением вручение памяток о порядке действий и правил проведения во время паводка | до 01 апреля 2021 года | Специалисты администрации сельского поселения |
| 11 | Уведомление населения ул.Лесная о необходимости запастись достаточным количеством продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости | до 25 марта 2021 года | Администрация сельского поселения |
| 12 | Организация очистки переулков с.Новоюзеево для отвода вод с полей | до 01 апреля 2021 года | Гарифуллина Г.С.  Шайсултанов Т.С. |
| 13 | Расширение дорог возле мостовых переездов | до 20 марта 2021 года | Администрация сельского поселения |
| 14 | Обеспечение работы сирен на случай оповещения населения | на весь период | Администрация сельского поселения |
| 15 | Подготовить транспорт и помещения для возможной эвакуации населения из зон подтопления | На период паводка | Администрация сельского поселения |
| 16 | Ограничение движения автотранспорта с 01.04.2021 г до полного просыхания | апрель | Администрация сельского поселения |

Управляющий делами: Р.З.Шакирова